# Project Implementation Plan

Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen IT DEL

# Dibuat Oleh :

| NIM 11318002 | Elisa A Simorangkir |
| --- | --- |
| NIM 11318022 | Josua Silalahi |
| NIM 11318054 | Lestari Uli Lumban Gaol |
| NIM 11318059 | Yose Simamora |

# Untuk :

Institut Teknologi Del

|  | Proyek Akhir 2 2020 Institut Teknologi Del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Dokumen: PiP-PAII-1920-D3TI015 |  |  | Versi: 02 | Tanggal : 20-03-20 | Jumlah Halaman : 21 |  |

Sitoluama

DAFTAR ISI

DAFTAR TABLE	3

Ringkasan	4

1	Pendahuluan	5

1.1	Maksud Penulisan Dokumen	5

1.2	Definisi dan Singkatan	5

1.3	Aturan Penomoran	6

1.4	Dokumen Rujukan	7

1.5	Ikhtisar Dokumen	7

2	Deskripsi Umum Proyek	8

2.1	Latar Belakang	8

2.2	Tujuan	9

2.3	Lingkup Pekerjaan	9

2.3.1	Lingkup Pekerjaan Project Manager	10

2.3.2	Lingkup Pekerjaan Aggota Proyek	10

2.3.3	Lingkup Pekerjaan Dosen Pembimbing	10

2.3.4	Lingkup Pekerjaan Client	10

2.4	Input Requirement	10

2.4.1	Sumberdaya manusia	11

2.4.2	Tools, peralatan	11

2.4.3	Lainnya	11

2.5	Deliverables	12

3	Pengelolaan Proyek (Manajemen)	13

3.1	Struktur Organisasi	14

3.2	Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab	15

3.3	Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek	16

3.4	Asumsi, Kebergantungan dan Kendala	16

3.5	Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian	17

4	Paket Kerja dan Jadwal	18

4.1	Paket Kerja	18

4.2	Jadwal	18

5	Penutup	20

Sejarah Versi	21

Sejarah Perubahan	22

# DAFTAR TABLE

Table 1. Daftar Defenisi	5

Table 2. Daftar Singkatan	6

Table 3. Daftar Deliverables	12

Tabel 4. Daftar Tugas dan Tanggung jawab	15

Tabe 5. Table Jadwal Pelaksanaan PA	19

# Ringkasan

Dokumen PiP ini berisi informasi tentang rencana pelaksanaan kuliah Proyek Akhir 2 (PA2). Kuliah PA2 merupakan kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tingkat 2 Institut Teknologi Del pada semester empat.

Dokumen Project Implementation Plan (PiP) Pembangunan Aplikasi Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen IT DEL berbasis mobile adalah dokumen yang mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memperoleh hasil yang baik pada pembangunan aplikasi  ini. Dokumen ini meliputi beberapa bagian yang dibagi dalam lima bab. Bagian Pendahuluan menjelaskan rincian umum mengenai penulisan dokumen. Bagian Deskripsi Umum Proyek menjelaskan latar belakang tujuan input dan deliverables yang dihasilkan dalam pembangunan Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen IT DEL. Bagian Pengelolaan (Manajemen) menjelaskan mengenai struktur organisasi, alokasi personil, tujuan dan prioritas pada pengelolaan proyek, serta asumsi, kebergantungan, dan kendala yang dihadapi selama pembangunan system ini. Bagian Paket Kerja, Jadwal Kerja dan Anggaran yang menjelaskan mengenai tahap pembangunan sistem informasi, jadwal pembangunan aplikasi, serta kebutuhan-kebutuhan selama pembangunan sistem.

Dokumen PiP ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi koordinator kuliah PA2, dosen pembimbing dan mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah PA2 untuk melaksanakan kegiatan PA2, untuk menjelaskan cara dan langkah-langkah pelaksanaan PA2 serta agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi developer yang ingin mengembangkan aplikasi ini di kemudian hari. Dokumen ini juga menggambarkan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kuliah PA2.

# Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan maksud penulisan dokumen, defenisi, akronim, singkatan, aturan penomoran, dokumen rujukan dan juga ikhtisar dokumen.

## Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk client yang akan menggunakan aplikasi ini dan developer yang ingin membangun aplikasi ini di kemudian hari. Dokumen ini diperbuat untuk maksud menjelaskan rangkaian rencana pembangunan sebuah proyek yang digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen IT DEL  sehingga client dengan developer dapat mengerti tentang pembangunan aplikasi ini.

## Definisi dan Singkatan

Defenisi yang dipakai pada dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Table 1. Daftar Defenisi

| No | Defenisi | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
|  | Client | Orang yang memiliki kepentingan dalam pembuatan sistem dan memberikan sebuah proyek pada developer |
|  | Developer | Orang atau perusahaan yang mengembangkan atau membangun sebuah sistem. |
|  | Software | Perangkat lunak. |
|  | Hardware | Perangkat yang mendukung sistem dalam komputer. |
|  | Tools | Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membangun atau mengembangkan proyek. |

Table 2. Daftar Singkatan

| No | Singkatan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1. | PiP | Project Implementation Plan |
| 2. | PA 2 | Proyek Akhir 2 |
| 3. | MoM | Minutes of Meeting |
| 4. | ToR | Term of References |
|  | PM | Project Manager |
|  | CIS | Campus Information System |

## Aturan Penomoran

Semua dokumen yang dikumpulkan sebagai bagaian Proyek Akhir 2 semester 4 di Institut Teknologi DEL mengikuti kaidah penomoran yang dinyatakan dalam dokumen Standard Penamaan dan Penomoran hasil Proyek Akhir 2.

Tabel 3. Aturan Penamaan dan Penomoran

| No. | Deskripsi Ketentuan |
| --- | --- |
| 1. | Aturan penamaan dokumen PiP dan dokumen teknis dengan nama PiP-[Nama Kelompok]-AxxG PiP-PA2-20-15_01 XX : Versi DD :Tanggal MM : Bulan YY : Tahun ajaran AxxG : revisi |
| 2. | Aturan Penomoran Tabel dengan nama Tabel-[Nomor tabel] [Nama tabel] Tabel 1. Daftar Defenisi Tabel 2. Daftar Singkatan Tabel 3. Aturan Penamaan dan Penomoran Tabel 4. Spesifikasi Hardware Tabel 5. Spesifikasi Software Tabel 6. Daftar Deliveriables Tabel 7. Daftar Tugas dan Tanggungjawab Tabel 8. Daftar Pelaksanaan Jadwal ISPKL |
| 3. | Aturan Penomoran Gambar dengan nama Gambar-[Nomor gambar] [Nama Gambar] Gambar 1. Struktur Organisai Pelaksanaan |

## Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini

- ToR PA-15-20-00

## Ikhtisar Dokumen

Dokumen PiP ini terdiri atas beberapa bab. Pada setiap bab memiliki sub bab yang akan menjelaskan secara singkat beberapa isi dari masing-masing bab:

- Bab Deskripsi Umum Proyek

Pada bab deskripsi umum proyek berisi tentang pembahasan  singkat tentang latar belakang pelaksanaan proyek yang dilakukan, tujuan dari proyek tersebut, ruang lingkup dari proyek, input yang di proses, dan target dari pelaksanaan proyek tersebut.

- Bab Manajemen Proyek

Pada bab manajemen proyek berisi tentang struktur organisasi, tanggung jawab masing-masing pihak alokasi personil, tujuan dan prioritas pengelolahan proyek, asumsi ketergantungan, kendala-kendala yang dialami serta mekanisme pemantauan dan pengendarian proyek.

- Bab Paket Kerja dan Jadwal

Pada bab paket kerja dan jadwal akan dijelaskan secara singkat kegiatan paket kerja yang akan dilakukan serta jadwal dari seluruh kegiatan untuk mendukung dalam proses pengerjaan proyek ini.

# Deskripsi Umum Proyek

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengembangan aplikasi, tujuan pembangunan aplikasi, input requirement, sumber daya manusia, tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek dan deliverables dari aplikasi yang dibangun.

## Latar Belakang

Institut Teknologi Del (IT Del) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang  berada di desa Sitoluama, Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. IT Del merupakan perguruan tinggi yang fokus terhadap bidang teknologi dan industri. IT Del memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan oleh civitas Del sebagai media komunikasi dan berbagi informasi. Beberapa sistem informasi yang umumnya digunakan oleh mahasiswa dan dosen adalah CIS, E-course dan Zimbra. Akan tetapi dari sistem tersebut belum ada sarana untuk berkomunikasi yang memadai antara mahasiswa dan dosen mengenai perkuliahan.

CIS merupakan salah satu sistem informasi yang memuat informasi dalam kampus baik informasi akademik maupun non-akademi dan cis merupakan media komunikasi satu arah. Informasi akademik yang disediakan seperti modul perkuliahaan dan non-akademik seperti surat izin bermalam(ib) dan surat izin keluar(ik). E-course adalah sebuah sistem informasi 1 arah yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pengumpulan tugas,pelaksanaan ujian dan penilaian tugas yang telah dikirimkan oleh mahasiswa. Sedangkan Zimbra merupakan system informasi yang digunakan sebagai media komunikasi 2 arah antara mahasiswa, dosen, keasramaan dan staff IT Del. Selain itu, zimbra juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai media pengumpulan tugas, media menyampaikan  pengumuman dan media berbagi informasi perkuliahaan. Meskipun zimbra digunakan untuk media komunikasi namun zimbra memiliki beberapa kekurangan yang mengakibatkan pengguna malas untuk mengaksesnya. Salah satu contoh yang paling umum adalah pada saat mengakses zimbra harus menggunakan jaringan local atau jaringan kampus yang menyebabkan mahasiswa kesulitan menghubungi dosen ketika berada di luar kampus. Permasalahan tersebut mengakibatkan mahasiswa menjadi cenderung menghubungi dosen melalui media social yaitu whatsapp tanpa ada izin dari dosen. Namun beberapa dosen merasa tidak nyaman apabila mahasiswa menghubungi mereka melalui whatsapp dikarena sebagian dosen mengganggap akun whatsapp sebagai media social yang bersifat privasi. Hal tersebut mengakibatkan seringnya pesan yang dikirimkan oleh mahasiswa tidak ditanggapi oleh dosen padahal pesan tersebut sudah dibaca oleh dosen. Selain itu alasan dosen tidak merespon pesan mahasiwa adalah karena sering sekali akun whatsapp mahasiswa tidak mencantumkan nama dan foto yang jelas sehingga dosen kesulitan dalam mengenenali nomor tersebut.

Oleh karena permasalahan-permasalahan diatas mahasiswa merasa kesulitan dan malas untuk menghubungi dosen baik untuk melakukan pertemuan seperti bimbingan dan untuk membahas sesuatu seputar perkuliahaan. Maka dari itu akan dibangun sebuah aplikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang bernama Forum Diskusi Pekuliahaan Mahasiswa dan Dosen di IT Del. Maka dengan aplikasi tersebut maka mahasiswa tidak akan kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan dosen dan tidak kesulitan dalam menanyakan permasalahaan sekitar perkulihaan. Sistem ini akan digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen IT DEL.

## Tujuan

Adapun tujuan Pengembangan Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen di IT Del adalah:

- Mempermudah mahasiswa dalam menghubungi dosen sehingga mahasiswa tidak lagi menggunakan whatsapp sebagai media diskusi dengan dosen

- Membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan seperti studi case dan memperbaiki dan menyelesaikan kode program yang salah dan mahasiswa akan menanyakan hal tersebut pada forum diskusi mahasiswa dan dosen

## Lingkup Pekerjaan

- Mempersiapkan rencana kerja dan menuangkannya menjadi dokumen Project Implementation Plan (PiP).

- Menganalisis kebutuhan stakeholder dan menuangkangkannya dalam dokumen Use case document dan URS (User Requirement Specification).

- Melanjutkan dan menganalisis rancangan sistem dan menuangkannya dalam dokumen Software Requirement Spesification (SRS) .

- Melakukan pra-design, dan men-design aplikasi setelah sebelumnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

- Mempersiapkan bahan presentasi dan mempresentasikannya di acara sidang seminar

### Lingkup Pekerjaan Project Manager

Project Manager (PM) adalah seorang mahasiswa yang diberikan tanggung jawab untuk menangani semua pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. Project manager akan mengatur semua jadwal kerja proyek agar dapat terlaksanakan dengan baik.

### Lingkup Pekerjaan Aggota Proyek

Mahasiswa ditugaskan untuk membantu project manager dalam menyelesaikan proyek akhir ini. Tugas dari setiap mahasiswa juga berbeda-beda. Ada yang menjadi designer, programmer, analisis, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan agar setiap pengerjaan proyek di pertanggung jawabkan oleh setiap mahasiswa.

### Lingkup Pekerjaan Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing ditugaskan untuk melakukan pengecekan atau review dari hasil pengerjaan proyek. Dosen pembimbing juga berhak memberi saran ataupun kritikan terhadap pengerjaan proyek.

### Lingkup Pekerjaan Client

Client ditujukan untuk memberikan informasi atau kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem yang akan dibuat dalam proyek tersebut. Client dapat disebut juga sebagai narasumber. Segala kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan client harus dilaksanakan dan diterapkan dalam proyek ini.

## Input Requirement

Kebutuhan yang digunakan pada pengerjaan proyek yang akan dibangun dijelaskan pada subbab berikut.

### Sumberdaya manusia

Sumber Daya Manusia dibagi atas :

- Developer yang bertugas untuk membangun aplikasi yang akan dibuat dalam pengerjaan proyek akhir 2 ini merupakan para mahasiswa tingkat II. Para developer berjumlah sebanyak 4 orang dimana setiap orang memiliki tugas masing-masing.

- Dosen Koordinator yang berperan sebagai pengawas serta pembimbing dalam proyek akhir yang melakukan review dan memberikan feedback terhadap proyek yang akan dibangun yang akan dibagikan oleh koordinator PA2.

- Product Owner diperankan oleh dosen pembimbing yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dan tugas yang akan dilakukan dalam pengerjaan proyek PA2.

### Tools, peralatan

Spesifikasi Hardware yang dipakai untuk membangun produk:

- Laptop Acer, Asus, Lenovo

- Processor Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @2.60GHz 2.59 GHz

- RAM 8.00 GB

Spesifikasi Software yang dipakai untuk membangun produk:

- Android Studio

- Notepad++

- XAMPP

- SQLYog

- Balsamic

- Enterpreneur Architecture

- Bizagi

- Adobe XD

- Microsoft Office

- Star UML

### Lainnya

Kebutuhan lainnya yang diperlukan seperti priter, kertas, pulpen dan sticky note.

## Deliverables

Daftar Tabel Deliverables dapat dilihat pada Table 4.

Table 3. Daftar Deliverables

| Deliv.Id | Deliverables | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ToR PA2-15-20 | Term of Reference | Dokumen yang merupakan lampiran PA 1 |
| PiP-PAII-1920-D3TI015 | Project Implementation Plan | Dokumen ini memberikan gambaran yang jelas dan persepsi yang sama tentang pelaksanaan proyek dimana berisi mengenai jadwal dan rencana kerja tim dalam membangun sistem informasi yang mencakup deskripsi umum proyek, pembagian tugas, pengelolahan proyek, dan penjadwalan. |
| LA | Log Activity | Dokumen yang berisi mengenai aktivitas mingguan yang dilakukan selama pengerjaan proyek dan juga memuat hambatan yang dihadapi selama seminggu oleh developer serta rencana kegiatan ke minggu berikutnya. |
| MoM | Minutes of Meeting dengan Dosen Pembingbing. | Dokumen ini berisi mengenai jadwal serta hasil pertemuan dengan dosen pembimbing. |
| SRS | System Requirement Specification | Dokumen mengenai spesifikasi software yang akan dibangun. |

# Pengelolaan Proyek (Manajemen)

Proyek ini dikelola sesuai dengan PiP yang telah dibuat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing, sehingga tim pembuat tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu di luar ketentuan yang terdapat pada dokumen PiP.

Proyek ini dikerjakan pada saat jam kerja yang telah ditentukan oleh Koordinator PA 2 dan diluar jam mata kuliah. Setiap anggota kelompok harus mengirimkan hasil perkerjaan yang telah dibuat kepada Dosen Pembimbing untuk dikirimkan ke folder yang ditentukan.

## Struktur Organisasi

Koordinator PA 2

Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si

Dosen Pembimbing

Hernawati Susanti Samosir, SST., M.Kom.

Penguji 1

Penguji 2

Project Manager

Lestari Uli Lumban Gaol

Programmer

Yose Fernando Simamora

Designer

Elisa Agustina Simorangkir

Analis

Josua Silalahi

Product Owner

Hernawati Susanti Samosir, SST., M.Kom.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan

## Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Pembangunan Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiwa dan Dosen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari 4 orang personil dengan alokasi personil, deskripsi tugas, dan tanggung jawab seperti yang dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 4. Daftar Tugas dan Tanggung jawab

| No. | Nama/NIM | Peran | Tugas dan Tanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Josua Silalahi/ 11318022 | Analyst | System Analyst berperan dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Dan juga mendokumentasikannya dengan baik agar dapat digunakan oleh programmer. |
| 2. | Elisa Agustina Simorangkir/ 11318001 | Designer | Designer berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi. Tapi yang utama adalah bagaimana membuat user dapat menyelesaikan kebutuhannya saat menggunakan aplikasi. |
| 3. | Lestari Uli Lumban Gaol/ 11318054 | Project Manager | Project manager berperan besar untuk menjadi ketua kelompok bagi rekan-rekan setimnya dalam hal negosiasi infrastruktur dan timeline pengerjaan proyek. Juga untuk membatasi fitur yang tidak seharusnya dikerjakan di dalam timeline yang ditentukan. |
| 4. | Yose Simamora/ 11318059 | Programmer | Membangun/mengembangkan software terutama pada tahap construction dengan melakukan coding dengan bahasa pemprograman yang ditentukan Mengimplementasikan requirement komputer dengan menggunakan algoritma /logika dan bahasa pemprograman. |

## Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Tujuan dan prioritas pelaksanaan proyek pembangunan Aplikasi  ini adalah untuk membantu menghasilkan aplikasi berkualitas yang akan memberi kemudahan bagi pihak Institut Teknologi Del dalam proses komunikasi dan diskusi antara Mahasiswa dengan Dosen.

## Asumsi, Kebergantungan dan Kendala

- Asumsi yang digunakan adalah bahwa mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah yang sudah pernah dan sedang diambil untuk menyelesaikan proyek PA 2. Asumsi yang lain adalah bahwa semua input requirements dapat disediakan.

- Proyek ini memiliki kebergantungan yaitu:

- Kesediaan narasumber untuk diwawancarai

- Kesediaan dosen sebagai pembimbing untuk melakukan bimbingan dengan team pembangunan aplikasi.

- Kendala yang perlu dipertimbangkan dalam pengerjaan proyek ini yaitu:

- Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap objek yang berhubungan dengan tema PA 2 yang akan dibangun.

- Kemampuan komunikasi terhadap narasumber juga dapat menjadi kendala.

- Penyesuaian jadwal mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk melakukan pertemuan

- Tugas yang dibagikan oleh setiap Project Manager kurang dipahami oleh setiap anggota kelompok.

- Mengatur waktu agar dapat menyelesaikan proyek akhir 2 tepat waktu.

## Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang disampaikan pada PiP (yang merupakan lingkup pengerjaan project) ini dilakukan dengan evaluasi pencapaian setiap paket kerja yang dibuat. Evaluasi yang dilakukan meliputi pencapaian kerja, kesesuaian proses kerja dengan jadwal yang ada, serta hasil yang diperoleh dari masing-masing peket kerja.

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok mahasiswa dilakukan dengan mengevaluasi dokumen log activity. Mekanisme pemantauan juga dilakukan di open project yaitu dengan memeriksa aktivitas yang dilakukan setiap minggunya dengan batasan waktu yang ditentukan. Pada akhir matakuliah PA 2 mahasiswa akan melakukan presentasi yang merupakan presentasi terakhir yaitu seminar PA 2. Seminar PA 2 ini akan dihadiri oleh penguji karena proyek ini dikerjakan dalam waktu singkat, maka perubahan PiP ini hanya dilakukan satu kali : draft dan final.

# Paket Kerja dan Jadwal

Pada bagian ini dibahasa mengenai paket kerja, jadwal yang bertujuan agar pembangunan aplikasi sudah terjadwal dan penyelesainnya tepat waktu.

## Paket Kerja

Untuk setiap paket kerja terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- Survey, kegiatan mahasiwa datang ke tempat narasumber berada dan tempat yang dijadikan objek

- Persiapan, yang terkait dengan requirement gathering yakni  pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk implementasi. Persiapan prosedural dan penentuan aturan-aturan yang akan diterapkan, termasuk pembentukan kerangka PiP dan pembakuan ToR.

- Perancangan merupakan kegiatan dari merencanakan bagian-bagian pembangunan dan pembagian tugas dari setiap anggota kelompok

- Analisis, yaitu pengkajian fungsi yang ada pada aplikasi

- Desain, yaitu penggambaran fungsi yang akan di implementasikan

- Implementasi desain, yaitu transisi gambaran fungsi hasil design ke dalam bentuk kode program.

- Testing, yaitu pengujian hasil implementasi, apakah telah memenuhi requirement atau tidak.

- Pelaporan dan dokumentasi, yakni Paket pelaporan PA-2 berupa dokumentasi, demo produk, dan presentasi hasil PA2 secara lisan dalam seminar yang dihadiri dosen pembimbing dan penguji.

## Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen dapat diihat pada table berikut ini.

Tabe 5. Table Jadwal Pelaksanaan PA

| No | Kegiatan | Waktu Awal Pengerjaan | Waktu Akhir Pengerjaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mempersiapkan Informasi dan bahan serta alat pengerjaan proyek | 10/02/2020 | 13/03/2020 |
| 2. | Membuat dan memfinalisasikan dokumen ToR & PiP | 02/03/2020 | 21/03/2020 |
| 3. | Membuat dokumen use case | 23/03/2020 | 03/04/2020 |
| 4. | Finalisasi dokumen use case | 01/04/2020 | 10/04/2020 |
| 5. | Membuat dan memfinalisasikan SRS | 16/03/2020 | 15/05/2020 |
| 6. | Membuat dan memfinalisasikan software design | 13/04/2020 | 15/05/2020 |
| 7. | Membuat dan memfinalisasikan ERD | 20/04/2020 | 30/04/2020 |
| 8 . | Membuat dan memfinalisasikan class diagram | 13/04/2020 | 30/04/2020 |
| 9. | Membuat dan memfinalisasikan sequence diagram | 20/04/2020 | 08/05/2020 |
| 10. | Membuat dan memfinalisasikan UI design dan Site map | 04/05/2020 | 15/05/2020 |
| 11. | Membuat dan memfinalisasikan SDD | 11/05/2020 | 15/05/2020 |
| 12. | Implementasi Pembangunan Aplikasi | 01/04/2020 | 29/05/2020 |
| 13. | Penyelesaian Implementasi Projek | 25/05/2020 | 29/05/2020 |
| 14. | Membuat dan memfinalisasikan TD | 18/05/2020 | 05/06/2020 |
| 15. | Pelaksanaan Seminar | 11/06/2020 | 13/06/2020 |
| 16. | Revisi dokumen dan hasil proyek sesuai hasil seminar | 14/06/2020 | 17/06/2020 |
| 17. | Pengumpulan file proyek akhir ke perpustakaan | 18/06/2020 | 18/06/2020 |

# Penutup

Project Implementation Plan (PiP) ini disampaikan agar semua pihak yang terlibat mempunyai rujukan dan pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan dan jadwal serta tata cara pelaksanaan. Dengan adanya PiP ini, diharapkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan terukur dan pencapaiannya dapat dinilai secara objektif.

# Sejarah Versi

No. dokumen : PiP-PA2-20-15_00

| No. versi | Tanggal | Ditulis Oleh | Direview Oleh | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20/03/2020 | Lestari Uli Lumban Gaol | Hernawati Susanti Samosir, SST.,M.Kom | Hernawati Susanti Samosir, SST.,M.Kom |

# Sejarah Perubahan

No. dokumen : PiP-PA2-20-15_00

No. versi 	: 01

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | System | System | Jika text menggunakan bahasa inggris maka dituliskan dengan italic |
| 8 | Salah satu sistem informasi yang umumnya digunakan oleh mahasiswa dan dosen adalah CIS, E-course dan Zimbra dimana setiap pengguna harus sudah terdaftar . | Beberapa sistem informasi yang umumnya digunakan oleh mahasiswa dan dosen adalah CIS, E-course dan Zimbra. Akan tetapi dari sistem tersebut belum ada sarana untuk berkomunikasi yang memadai antara mahasiswa dan dosen mengenai perkuliahan. | Kekurangan dari system infromasi IT Del |
| 9 | Meng-trouble-shoot | memperbaiki | Kurang cocok diletakkan di dokumen |
| 10 | Meng-handle | menangani | Lebih bagus menggunakan bahasa indonesia |
| 10 | Di tanggung jawabkan | Mempertanggung jawabkan | Mengubah menjadi kata kerja |
| 10 | - | 1 | Aturan list menggunakan angka |
| 13 | Di dalam | Pada dokumen |  |
| 15 | Tidak ada kolom Nomor | Pada kolom terdapat nomor | Supaya nomor setiap peran anggota di table jelas |
| 16 | Kesediaan dosen sebagai pembimbing untuk meluangkan waktu | Kesediaan dosen sebagai pembimbing untuk melakukan bimbingan dengan team pembangunan aplikasi. |  |
| 23 | Yang menyangkut requirement gathering | Yang terkait dengan requirement gathering |  |
| 23 | Analisis, yaitu pengkajian fungsi | Analisis, yaitu pengkajian fungsi yang ada pada aplikasi |  |